# 5. 개발 일정 및 역할 분담

## 5.1 개발 일정

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5월 | | | 6월 | | | | | 7월 | | | | | 8월 | | | | | 9월 | | | | |
| 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
| 관련 기술 공부 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 샘플 랜섬웨어 수집 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 분석용 가상 환경 생성 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 중간 보고서 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 랜섬웨어 메커니즘 분석 및 패턴 | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 탐지 모니터 구현 | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 랜섬웨어 차단 시스템 구현 | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버깅 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최종 발표/보고서 준비 | | | |

1. 세부 목표 :
2. 추가 구현점 :
3. 차트는 Best -> 일정 변경 :
4. 화요일 오후 엔트리, IRQ,